✅ SUPER_AGENT_TZ_v6.1_BACKEND_ONLY.md Техническое задание на доработку существующего кода (только backend + архитектура, дизайн/UI не трогаем)

Версия: 6.1 (Backend Upgrade) Дата: 12 марта 2026 Цель: Довести текущий код до уровня нашего финального ТЗ v6.0 по функциональности и архитектуре

1. Что уже есть (анализ твоего кода)

- Flask + Gunicorn + Gevent

- Простой AgentLoop + MultiAgentLoop

- SSHExecutor (paramiko) + пул соединений

- BrowserAgent (requests)

- Базовый deploy.sh + nginx + systemd

- Простая база (JSON-файл)

Это хороший фундамент, но архитектура сильно отстаёт от требуемого уровня.

2. Что нужно добавить разработчику (полный список задач)

2.1 LangGraph Stateful Graph (критично, приоритет 1)

Что добавить:

- Заменить текущий AgentLoop на LangGraph (stateful graph)

- Создать класс AgentState (TypedDict) со всеми полями

- Nodes: architect, coder, reviewer, qa, self_healing, human_in_the_loop

- Edges: обычные + conditional edges

- Checkpointer (Redis или PostgreSQL) — чтобы агент мог продолжить задачу после перезапуска

Срок: 4–5 дней

2.2 Multi-Model Router v2.1 (приоритет 1)

Что добавить:

- Новый модуль libs/router/router.py

- Tier-система (original / premium / budget) с ценами и SWE-Bench

- Cost-optimizer + smart caching (Redis)

- Автоматический выбор модели по типу задачи

Срок: 2–3 дня

2.3 Долговременная память (приоритет 1)

Что добавить:

- Qdrant Cloud (episodic memory)

- PostgreSQL + pgvector (semantic memory)

- Procedural memory (исполняемые сниппеты)

- Cross-Chat Learning только в opt-in режиме (с tenant isolation)

Срок: 4 дня

2.4 Self-Healing 2.0 (приоритет 1)

Что добавить:

- Новый node в графе

- Автоматический поиск похожих ошибок в памяти (только внутри tenant)

- Генерация до 3 вариантов фикса

- A/B-тестирование фиксов в sandbox

- Эскалация человеку после 2 неудачных попыток

Срок: 3 дня

2.5 Контракты, Retry Policy и Idempotency (приоритет 2)

Что добавить:

- Полные OpenAPI-контракты между всеми узлами графа

- RetryPolicy (LangGraph-style) с backoff

- Idempotency_key для всех мутирующих операций (проверка в Redis)

Срок: 2 дня

2.6 Админ-панель + Аналитика (backend часть, приоритет 2)

Что добавить:

- Полноценные эндпоинты /api/admin/*

- Системные метрики (Prometheus-ready)

- Аналитика расходов и сравнение «Программист vs Агент»

Срок: 3 дня

2.7 Экспорт и Версионирование файлов (приоритет 2)

Что добавить:

- Эндпоинт /api/chats/<id>/export

- Версионирование файлов (история + diff + откат)

Срок: 2 дня

2.8 Дополнительно (приоритет 3)

- RabbitMQ Event Stream (OpenDevin-style)

- Sandbox Runtime

- Privacy middleware (PII redaction)

- Health checks и мониторинг

3. Порядок выполнения (рекомендуемый roadmap)

Неделя 1:

- LangGraph + Stateful Graph

- Multi-Model Router v2.1

Неделя 2: 3. Память (Qdrant + pgvector) 4. Self-Healing 2.0

Неделя 3: 5. Контракты + Retry + Idempotency 6. Админка + Аналитика

Неделя 4: 7. Экспорт + Версионирование 8. Финальные тесты + CI/CD

Общий срок: 4 недели (при полной занятости одного senior-разработчика)

4. Definition of Done для каждой задачи

- Код покрыт тестами ≥80%

- Все контракты задокументированы (OpenAPI)

- Retry Policy и Idempotency реализованы

- Privacy review пройден

- Latency p95 < 3 сек

- Работает на текущем сервере 2.56.240.170

Это полное ТЗ для разработчика. Он должен добавить именно эти блоки, не трогая текущий дизайн (index.html, style.css, app.js).